**SPRING PLANNING**

|  |  |
| --- | --- |
| **Mã sprint** | **02** |
| **Thời gian bắt đầu** | **01/10/25** |
| **Thời gian kết thúc** | **06/10/25** |

**1. Mục tiêu Sprint**

* Nêu rõ mục tiêu chính cần đạt được trong sprint này (ví dụ: hoàn thiện chức năng đăng nhập, thiết kế giao diện trang chủ…).

**2. Backlog được chọn cho Sprint**

| **User Story** | **Mô tả** | **Độ ưu tiên** | **Points** | **Người phụ trách** | **Trạng thái** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-06 | Đăng ký tài khoản | Trung Bình | 2 | Trần Quốc Thái | Done | | |
| US-07 | Đăng nhập | Trung bình | 2 | Lê Việt Bảo Anh | Done | | |
| US-13 | Đăng xuất | Vừa | 1 | Trần Tiến | | Done |
| US-05 | Quản lý giỏ hàng | Trung bình | 3 | Huỳnh Thanh Nam | | Done |

**3. Phân công công việc chi tiết**

| **Công việc** | **Người thực hiện** | **Deadline** | **Công nghệ/tool/thư viện…** |
| --- | --- | --- | --- |
| Xây dựng chức năng đăng ký tài khoản | Trần Quốc Thái | 01/10/25 | ASP.NET,SQL SEVER |
| Xây dựng chức năng đăng nhập | Lê Việt Bảo Anh | 02/10/25 | ASP.NET,SQL SEVER |
| Xây dựng chức năng đăng xuất | Trần Tiến | 03/10/25 | ASP.NET,SQL SEVER |
| Xây dựng chức năng quản lý giỏ hàng | Huỳnh Thanh Nam | 05/10/25 | ASP.NET,SQL SEVER |
| Viết báo cáo Sprint | Cả Nhóm | 06/10/25 | Word,Github,Excel |

**4. Rủi ro và biện pháp**

- **Rủi ro 1:** Trễ deadline do khối lượng công việc nhiều.  
**Biện pháp:** Chia nhỏ task, họp daily để cập nhật tiến độ và hỗ trợ kịp thời.

- **Rủi ro 2:** Xung đột code khi merge trên GitHub.  
**Biện pháp:** Phân chia nhánh rõ ràng (feature/login, feature/ui...), kiểm tra code trước khi merge.

- **Rủi ro 3:** Lỗi kết nối giữa frontend và backend.  
**Biện pháp:** Kiểm tra endpoint API bằng Postman, ghi chú tài liệu API rõ ràng.

- **Rủi ro 4:** Không đồng bộ dữ liệu sản phẩm từ cơ sở dữ liệu.  
**Biện pháp:** Thống nhất cấu trúc database, kiểm thử CRUD trước khi deploy.

**5. Sprint Planning Update (nếu là version cập nhật cho sprint cũ)**

- Không có