**SPRINT RETROSPECTIVE REPORT**

**Thông tin chung**

Sprint số: 02

Thời gian Sprint: 01/10/2025 – 06/10/2025

Thành viên tham gia: 4

**1. Điều gì đã làm tốt**

- Giao tiếp trong nhóm rõ ràng, thường xuyên trao đổi qua chat nhóm zalo hằng ngày.

- Hoàn thành các task chính trong Sprint đúng tiến độ

- Thành viên luôn hỗ trợ lẫnnhau khi gặp khó khăn kỹ thuật.

- Sử dụng Git để quản lý source code, hạn chế trùng lặp và mất mát dữ liệu.

**2. Điều gì chưa tốt**

- Chưa viết test case trước khi code → dẫn đến việc test thủ công nhiều, tốn thời gian.

- Chưa làm quen kịp thời với git nên trong lúc làm việc còn gặp khó khăn

**3. Những cản trở gặp phải**

- Do nhóm lần đầu làm việc chung nên việc giao tiếp còn bỡ ngỡ

- Thời gian của thành viên có thể không thống nhất chung

- Có vài phần mềm thành viên chưa biết sử dụng

**4. Bài học rút ra**

- Cần viết testcase sớm sẽ giúp code hiệu quả hơn

- Cần thống nhất thời gian hợp lý từng thành viên

- Dùng chung những phần mềm mà thành đều biết sử dụng

**5. Hành động cải tiến cho Sprint tiếp theo**

- Chuẩn hóa backlog trước khi bắt đầu Sprint, bổ sung mô tả rõ ràng hơn

- Viết test case đơn giản trước khi code

- Thực hiện review code sớm hơn để tránh dồn việc cuối Sprint

- Tổ chức daily meeting

- Nâng cao phối hợp khi sử dụng Git

**6. Nhận xét & Đánh giá thành viên**

| **Thành viên** | **Nhiệm vụ đảm nhận** | **Hoàn thành (%)** | **Điểm tự đánh giá** | **Nhận xét của nhóm** | **Điểm nhóm cho thành viên** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trần Quốc Thái | Code Đăng ký tài khoản | 100 | 9/10 | Đăng ký được tài khoản. Làm đúng yêu cầu nhóm.Hoàn thành nhiệm vụ đúng thời hạn | 9/10 |
| Lê Việt Bảo Anh | Code Đăng nhập | 100 | 9/10 | Đăng nhập thành công. Làm tốt công việc được giao.Đúng thời hạn | 9/10 |
| Trần Tiến | Code Đăng xuất | 100 | 9/10 | Đăng xuất thành công. Làm đúng yêu cầu nhóm. Hoàn thành nhiệm vụ đúng hạn | 9/10 |
| Huỳnh Thanh Nam | Code Quản lý giỏ hàng | 100 | 9/10 | Có được giỏ hàng .Làm đúng yêu cầu nhóm.Hoàn thành nhiệm vụ đúng hạn | 9/10 |